# ANEXO A — ALCANCE DEL PROYECTO

## Proyecto 1: Sitio Web Corporativo

Parte integrante del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.

1. Descripción y Alcance del Proyecto

Desarrollo de un sitio web para presencia profesional en internet, conformado por 6 secciones (Inicio, Nosotros, Servicios, Promociones, Indicaciones, Contacto) más una página independiente para el Aviso de Privacidad. Se presentarán 2 opciones de diseño visual para la elección del cliente.

El alcance incluye los siguientes componentes y características:

- Sección Contacto: Integración de un mapa de ubicación interactivo (Google Maps), así como botones de enlace directo a los canales oficiales de WhatsApp y Facebook.

- Adaptabilidad y Compatibilidad: Diseño visual con visualización fluida (desde 1280px de ancho hasta monitores 4K) y 100% responsivo para pantallas de computadoras y teléfonos móviles.
Este alcance está sujeto a los estándares de compatibilidad de sistemas operativos, navegadores y exclusiones de entorno (sin soporte a tabletas ni Apps/PWAs) definidos con detalle en la Cláusula Segunda del Contrato Marco.

- Posicionamiento Orgánico: Optimización técnica básica en motores de búsqueda (SEO local) para favorecer la indexación y visibilidad natural del sitio.

- Anuncios Pagados: Configuración e implementación de una campaña inicial en la plataforma Google Ads, acompañada de una sesión de capacitación para su gestión. El presupuesto de inversión en clics será cubierto y administrado directamente por "EL CLIENTE".

- Contenidos Actualizables (Panel de Administración): Integración de un panel de administración (operado a través del portal de recepción del Proyecto 2, ubicado en laesh.mx/labadmin) para que el personal pueda editar y actualizar la información de forma autónoma.
Este panel permitirá actualizar los siguientes contenidos del sitio web público:

  - Imágenes y textos del banner principal (sección de Inicio).

  - Paquetes de servicios de salud (sección de Servicios / Consultas Preventivas).

  - Detalles y vigencias de ofertas activas (sección de Promociones).

  - Información comercial sobre Membresías Familiares.

2. Fuera de Alcance y Obligaciones del Cliente

- Servicios Excluidos (Fuera de Alcance): No incluye la redacción ni la corrección de estilo de textos, la producción de contenido fotográfico o videográfico, portales personalizados para pacientes, ni el envío automatizado de resultados clínicos.
La instalación, despliegue y puesta a punto técnica en la infraestructura del cliente sí forman parte de las responsabilidades del prestador, mientras que los cargos por licencias, hosting o dominios de terceros y los aspectos legales del Aviso de Privacidad se regirán conforme a los términos del Contrato Marco.

- Obligación de Entrega de Información: "EL CLIENTE" se compromete a proporcionar al prestador los logotipos, paleta de colores sugerida, textos definitivos e insumos de información en un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a la firma de este anexo.
En caso de presentarse retrasos en la entrega de dicho material, "EL PRESTADOR" podrá publicar la estructura web con textos e imágenes de relleno a fin de cumplir con el calendario establecido, comprometiéndose a realizar la sustitución de los contenidos definitivos sin costo alguno para el cliente durante el Periodo de Garantía.

3. Tiempos y Garantía

- Plazo de Entrega y Puesta en Producción: Se establece un periodo de 1 mes (30 días naturales) para el desarrollo, despliegue en servidor e inicio del Periodo de Estabilización de la plataforma.

- Estabilización y Capacitación: Un periodo de 10 días naturales de acompañamiento técnico continuo que comprende la capacitación del personal para la gestión del panel de contenidos y el entrenamiento en la administración (creación, publicación, activación, pausa y cancelación) de la campaña inicial de Google Ads.

- Periodo de Garantía: Un plazo de 10 días naturales para reportar y corregir fallas o discrepancias del software respecto a lo estipulado. Esta garantía entrará en vigor inmediatamente después de la firma del Acta de Aceptación y una vez liquidado el saldo total del proyecto.

4. Presupuesto y Pagos

El costo total asignado para el desarrollo de este proyecto es de $12,000.00 MXN (Netos).
(Se aclara que los porcentajes y condiciones de anticipo de este anexo sustituyen y prevalecen sobre las condiciones generales establecidas en la Cláusula Tercera del Contrato Marco).

El esquema de pago se distribuirá de la siguiente manera:

| Hito de Pago | Porcentaje | Monto a Facturar | Condición de Cobro |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago 1: Anticipo | 50% | $6,000.00 MXN (Netos) | A la firma del anexo y entrega de recursos. |
| Pago 2: Pago Final | 50% | $6,000.00 MXN (Netos) | Contra firma del Acta de Aceptación (Fin de Estabilización). |

EL PRESTADOR — CARLOS MARCELO BENAVIDES MARTÍNEZ

EL CLIENTE — [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL]
Firma del Representante Legal: [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]